projekt

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR …………………

Zawarta w dniu ……………2019r. pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego                          ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, Oddział Regionalny 85-915 Bydgoszcz                 ul. Gdańska 163a,

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Dyrektor                                                                                   - ………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

Właściciel                                                                               -   ……………………………….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

Łask ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 – remont wiat śmietnikowych.

zwane w dalszej części umowy, przedmiotem umowy.

- Zamawiający oświadcza, że dla nieruchomości, której dotyczy niniejsze zadanie, posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, zakresem robót wg przedmiarów, warunkami zgodnymi ze SIWZ  i uznaje je za wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

1). Opis przedmiotu zamówienia

2). Specyfikacja Techniczna Wykonawstwa i Odbioru Robót

3)  Przedmiar robót

- Oferta Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

§ 2. Terminy realizacji umowy.

- Strony umowy ustalają wykonanie przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - rozpoczęcie: do 4 dni od dnia protokolarnego przekazania placu/terenu robót

  - zakończenie: realizacji całości robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień protokólarnego  odbioru całości robót jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2019.

- Zamawiający zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji umowy, z powodu wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Wynagrodzenie umowne.

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy  na kwotę  brutto:	………………. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………..),

która to kwota wynika z wartości netto oferty:				………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

powiększonej o podatek VAT wyliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu złożenia oferty.

- Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje cały zakres robót będących przedmiotem zamówienia.

- Ustalona cena jest wielkością stałą i niezmienną do końca realizacji zadania.

- Wynagrodzenie obejmuje cały zakres robót będących przedmiotem zamówienia a ceny jednostkowe są niezmienne i obejmują wszystkie roboty (w tym m. in.: pomocnicze, towarzyszące) wraz z materiałem, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe, nie objęte przedmiotem umowy a konieczne do jego realizacji, jak również inne roboty dodatkowe lub uzupełniające mogą być wykonywane przez Wykonawcę tylko na osobne zamówienie Zamawiającego.

Wykonanie tych robót bez zgody Zamawiającego – tj. bez udzielenia odrębnego zamówienia i podpisania stosownej umowy oznacza, iż Wykonawca uznał, że wynagrodzenie za te roboty mieści się w wynagrodzeniu umownym i nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Zamawiającego z tytułu wykonania tych robót.

- W przypadku udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, strony uzgodnią nowy termin zakończenia umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.

- Protokół odbioru końcowego robót zostanie wystawiony po stwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru zakończenia robót objętych umową.

- Fakturę Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zasady przesyłania droga elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacja zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191)

- Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

- Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 14 umowy w celu identyfikacji Zamawiającego na platformie posługuje się Typem i Numerem skrzynki PEPPOL:

NIP: 526-10-38-122 ,  Numer PEPPOL: 9670002543

- Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktur częściowych.

- Faktura zostanie uregulowana przelewem, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury VAT do kancelarii  Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163a. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin do zapłaty nie biegnie w przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Dane do faktury VAT:

  - Nabywcą jest osoba prawna tj.:

Agencja Mienia Wojskowego

ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa,

Oddział Regionalny 85-915

Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a.

  - Adres do korespondencji:

Oddział Regionalny

Agencji Mienia Wojskowego

85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163a.

§ 4. Obowiązki stron.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy w terminie do czterech dni roboczych od daty podpisania umowy,

  - terminowego finansowania realizacji przedmiotu umowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, własnym staraniem i na własny koszt do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia przekazanego terenu robót z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

  - prowadzenia dokumentacji budowy,

  - przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu przed planowanym montażem podstawowych materiałów, wyrobów oraz urządzeń oferowanych do wbudowania;

  - uzyskania u zarządcy drogi pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jeśli takie jest wymagane,

  - pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

  - poniesienia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót w tym kosztów zużycia mediów (energii elektrycznej, wody), zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii, poniesienia kosztów dostaw surowców i materiałów, usuwania i wywozu odpadów, prowadzenia wymaganych badań - od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,

  - ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi,

  - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych;

  - zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - wbudowania pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa jakości i dopuszczenia do używania w budownictwie wraz z deklaracjami zgodności,

  - przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentów pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru (w szczególności wymienionych w § 10 ust. 3)

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzeniu robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

  - zapewnienia wszystkim zainteresowanym osobom nie utrudnionego dostępu i pełnej  możliwości ciągłego korzystania z pomieszczeń sanitarno – higienicznych,

  - prowadzenia prac w sposób nie powodujący zagrożeń dla bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia osób postronnych,

  - zapewnienia niezakłóconego dostępu użytkownikom do budynków,

  - po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - wykonania innych prac i czynności oraz spełnienia wymagań wymienionych w SIWZ oraz w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat i szkód poniesionych przez  osoby trzecie, wynikających z niedopełnienia obowiązków określonych w  § 4 ust. 2.

- Na podstawie art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. (Dz. U. 
z 2019r. poz. 104, z późn.zm.) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnia osoby, które ukończyły 18 lat posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i nawiązały stosunek pracy z Wykonawcą zobowiązujący do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę za odpowiednim wynagrodzeniem.

- Zamawiający, przez cały okres obowiązywania umowy, stawia wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób realizujących roboty wymienione w przedmiarze robot .

- W związku z powyższym, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w dniu podpisania umowy stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie oświadczenia dot. wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia.

§ 5. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom części robót, które zostały wskazane w przyjętej ofercie, przy czym do zawarcia umowy między podwykonawcą a dalszym podwykonawcom wymagana jest zgoda Wykonawców na piśmie.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust.8:

- Projekt umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo,

- W przypadku dalszego podwykonawstwa zgodę wykonawcy na piśmie na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w terminie 3 dni od sporządzenia projektu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie ich części zadania.

- Umowa o podwykonawstwo (oraz wszelkie zmiany do niej) powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nie ważności.

- Jeżeli projekt umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2 nie spełnia wymagań określonych w Istotnych Warunków Zamówienia lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia odmienny niż wskazany w ust. 3 Zamawiający w terminie 7 dni od daty  przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy.

- Wykonawca/ podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace obejmujące część przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę /podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo zgłosi na piśmie sprzeciw do umowy, jeżeli umowa nie spełnia wymagań, o których mowa 
w ust. 5 . Niezgłoszenie sprzeciwu w zakreślonym terminie uważa się za akceptację umowy. Zgłoszenie uzasadnionego sprzeciwu przez Zamawiającego w zakreślonym terminie będzie miało skutek uznania zakwestionowanej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego za niezawartą i bezskuteczną wobec niego.

- Jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia o wartości większej niż 0,5% wartości przedmiotu zamówienia, Wykonawca/podwykonawca/ dalszy podwykonawca na część  zamówienia przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo usług lub dostaw, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidziany w ust. 3 niniejszej umowy Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do stosownej zmiany umowy pod rygorem zastosowania kary umownej.

- Przepisy ust 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, o których mowa w ust.8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy na następujących zasadach:

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności z umów o podwykonawstwo robót budowlanych powstałych po zaakceptowaniu umów przez Zamawiającego lub po przedłużeniu Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, o których mowa w ust. 8;

- Zamawiający zapłaci podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bez odsetek w terminie 21 dni od dnia otrzymania od podwykonawcy/dalszego podwykonawcy uzasadnionego wezwania do zapłaty wraz z kopią faktury lub rachunku wystawianego na Wykonawcę oraz fakturą lub rachunkiem wystawionym na Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3);

- Przed dokonaniem zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o żądaniu przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty i udzieli mu 7 dni od dnia doręczenia informacji na zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących zasadności żądania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag w zakreślonym terminie uważa się za akceptację żądania podwykonawcy;

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy Zamawiający może:

- odmówić zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w przypadku wykazania przez Wykonawcę bezzasadności żądania zapłaty podwykonawcy / dalszego podwykonawcy;

- dokonać zapłaty w przypadku wykazania przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę zasadności żądania zapłaty podwykonawcy – w tym przypadku Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy kwotę wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- złożyć kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego w przypadku zaistnienie zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy – w tym przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie umniejszone o kwotę złożoną do depozytu;

5) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 umowy gdy przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie, że podwykonawca / dalszy podwykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były ich działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą ( odpowiednio dalszym podwykonawcą) , zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, z naruszeniem postanowień § 5 umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 10.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności Umów o podwykonawstwo z regulacjami niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie, w przypadku, gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności co najmniej trzykrotnego dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub w przypadku konieczności bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców / dalszych podwykonawców na sumę większą niż 5 % wartości brutto przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy powołując się na okoliczności i powody określone w ust. 2-8 i 10 niniejszego paragrafu.

§ 6. Przedstawiciele stron.

- W imieniu Zamawiającego bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie/ą:

  - ……………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………

- Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1186).

- Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową, OPZ i IWZ wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz decyzji zmieniających technologię robót przyjętych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez zgody Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ........................................................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj.: ………………….złotych (słownie: …………………………………………………………………………………..)

2.	Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót lub pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy.

3.	Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

4.	Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelewy pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 8. Gwarancja i rękojmia.

- Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące  liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na  3 miesiące, ponad okres gwarancji.

- Warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik do umowy

§ 9. Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru;

  - 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności, o których mowaw§12 ust.1 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłat bieżących za wykonane i fakturowane roboty.

10. Odbiór robót.

- Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie przedmiot umowy określony w § 1, zrealizowany zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1.

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych wyrobów do stosowania w budownictwie,

  - protokoły prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i inne,

  - oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości przedmiotu umowy, zgodne z projektem załączonym do umowy,

  - pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ oraz inne dokumenty konieczne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, w porozumieniu 
z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności 
i prawidłowości złożonych dokumentów, odmówi dokonania odbioru
i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, po której Zamawiający nie wniósł uwag określonych w ust. 5.

- Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 7 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 4.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Sposób i termin usunięcia wady określają warunki gwarancji. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

- Odbiór ostateczny polega na odbiorze wszystkich robót i zobowiązań związanych                z  usunięciem wad zaistniałych i zweryfikowanych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- Jeżeli w toku czynności komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                      z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11. Zmiany w umowie.

- Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy lub SIWZ dopuszcza się za zgodą Stron możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zaistniały okoliczności niezależne od Stron umowy, których wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i które nie zostały wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione, a których wystąpienie uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym § 2 ust. 1 umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 12. Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości            o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

  - Wykonawcę postawiono w stan likwidacji lub upadłości.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania                     w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie;

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy Zamawiającemu.

  - W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona odbioru technicznego zrealizowanych elementów robót, wykonanych do dnia odstąpienia i dokona zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych;

  - zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń;

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. Postanowienia końcowe.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego).

§ 14. Załączniki

            - Karta Gwarancyjna, określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Zamawiający 						Wykonawca

1. .................................... 			  	  1. ....................................

Załącznik  do umowy

KARTA GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia.

- Stosownie do ustaleń § 9 Umowy z dnia ....................... nr .................................................., zwanej dalej Umową, przedmiotem której jest realizacja zadania inwestycyjnego p/n:

Łask ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 – remont wiat śmietnikowych

Wykonawca – ………………………

NIP …………………………………….

# /nazwa i adres Wykonawcy/

udziela Zamawiającemu – Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy                          ul. Gdańska 163A gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy na następujących warunkach:

1.  Okres gwarancji  wynosi łącznie ……….…miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2. 	Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od udzielonej gwarancji jakości.

3. 	W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad  i usterek przedmiotu Umowy (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów) zgłaszanych przez Zamawiającego.

4.	O wystąpieniu wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego informuje telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie na piśmie (pismo, faks,           e-mail). Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub e-mailem na numer/adres wskazany przez Gwaranta.

5.	Wykonawca – Gwarant zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad lub usterek w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie obiektu, szczególnie uciążliwych lub skutkujących wystąpieniem awarii, przystąpienie do ich usunięcia nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin  od powiadomienia.

6.  Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić, w terminie określonym  w p. 5, telefonicznie                          i za pośrednictwem faksu lub e-maila przyjęcie zgłoszenia oraz rozpoczęcie usuwania wady lub usterki. Jednocześnie Wykonawca określi czas konieczny na usunięcie wady lub usterki, przy czym powinien on być najkrótszym możliwym ze względów technicznych. Zamawiający ma prawo wyznaczyć własny termin usunięcia wady lub usterki, jeżeli uzna, że czas określony przez Wykonawcę istotnie przekracza czas faktycznie konieczny na skuteczne usunięcie wady lub usterki.

7.	Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w p. 5 jest niemożliwe ze względów technicznych, Wykonawca przystąpi do ich usuwania niezwłocznie po ustaniu przeszkody. O powyższym Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego.

8.	Okresy gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu Umowy ulegają wydłużeniu o okresy wykonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

9. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. Fakt usunięcia wad lub usterek zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.

10.	Po bezskutecznym upływie terminów określonych w p. 5 i 6 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i w takiej sytuacji nie traci żadnych uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę – Gwaranta przedmiocie Umowy.

11.W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.

12. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad lub usterek, które powstały                 z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu Umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem bądź nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione a także normalnym zużyciem.

13. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

14. Wykonawca do kontaktu w sprawach wad i usterek gwarancyjnych wyznacza następujące osoby:

1)  zakres/branża Budowlana  nr telefonu/faksu………………e-mail………………...

2)	……………………………………………

15. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie i Karcie Gwarancyjnej.

16. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

17. Karta Gwarancyjna ważna jest tylko z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony Umowy i jest jej integralną częścią.

| ............................................ |  | . ........................................................................................... |
| --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |